ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Ступенчатая втулка" для системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Полное наименование автоматизированной системы
и ее условное обозначение	3

1.2 Наименование заказчика и исполнителя	3

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	3

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	4

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5

2.1 Цели создания АС	5

2.2 Назначение АС	5

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	6

3.1 Требования к структуре АС в целом	6

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	7

3.3 Требования к видам обеспечения АС	8

3.4 Общие технические требования к АС	9

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	10

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	11

5.1 Порядок организации разработки АС	11

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	11

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	11

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	13

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	13

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям	13

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	15

7.1 Перечень подлежащих разработке документов	15

7.2 Вид представления и количество документов	15

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	15

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	17

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование автоматизированной системы
и ее условное обозначение

Разработка плагина «Ступенчатая втулка» для САПР КОМПАС-3D.

  - Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

  - Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

- ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

- ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

- ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”;

- Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

- Документация и справочные материалы КОМПАС-3D API (KOMPAS-3D Automation/SDK).

  - Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 12 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

- ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Цели создания АС

Целью разработки является автоматизация построения параметрической 3D-модели детали «Ступенчатая втулка» в САПР КОМПАС-3D по задаваемым пользователем размерам с проверкой корректности параметров.

  - Назначение АС

Плагин предназначен для быстрого создания и перестроения ступенчатой втулки в КОМПАС-3D без ручного моделирования. Пользователь вводит параметры детали, получает построенную 3D-модель, а при некорректном вводе — сообщение об ошибке и отказ от построения.

Рисунок 2.1 — Модель ступенчатой втулки

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

  - Требования к структуре АС в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- АС реализуется в виде плагина (надстройки) для КОМПАС-3D.

- АС реализуется в виде внешнего desktop-приложения, управляющего КОМПАС-3D через API.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- наружный диаметр большей ступени D1 (30 — 120 мм);

- наружный диаметр меньшей ступени D2 (20 — 110 мм);

- диаметр сквозного отверстия d (6 — 90 мм);

- длина большей ступени L1 (2 — 20 мм);

- длина меньшей ступени L2 (5— 200 мм);

Зависимые параметры: D2 и d. Вводится константа (не параметр пользователя) минимальная толщина стенки S = 2 мм. Должно выполняться условие: d + 2*S <= D2.

Это означает, что при изменении:

- D2 должен изменяться допустимый диапазон для d: d_max = D2 – 2*S;

- d должен изменяться допустимый диапазон для D2: D2_min = d + 2*S.

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Ступенчатая втулка» в САПР КОМПАС-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

    - Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

    - Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

- Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “Изменяемые параметры для плагина”).

- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

    - Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

    - Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина “Ступенчатая втулка” не предъявляются.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

    - Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

    - Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

    - Перечень функций, задач или их комплексов

- ввод 5 параметров детали через поля ввода (TextBox);

- автоматическую валидацию диапазонов и зависимых параметров D2 и d;

- построение 3D-модели «Ступенчатая втулка» в КОМПАС-3D по параметрам;

- возможность повторного построения при изменении параметров;

- вывод сообщений об ошибках (валидация/ошибки API).

  - Требования к видам обеспечения АС

    - Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

    - Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

    - Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР КОМПАС-3D 25.0 x64.

Помимо этого разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью х64 с NET Framework 4.7.2.

    - Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;

- 16 ГБ ОЗУ;

- место на диске — 40 ГБ;

- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

    - Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

  - Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Ступенчатая втулка" для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Ступенчатая втулка " для САПР КОМПАС-3D

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | – | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 30 сентября 2026 года |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | – | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 15 октября 2026 года |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | – | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 15 ноября 2026 года |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | – | - RSDN Magazine #1-2004 - ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29 декабря 2026 года |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

  - Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Ступенчатая втулка" для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация для языка программированию C#/.NET;

- документация по КОМПАС-3D API;

- ГОСТ 34.602‑2020, ОС ТУСУР 01‑2021;

- описание геометрии детали «Ступенчатая втулка» и перечень параметров.

  - Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;

- документ проекта системы;

- программный код;

- пояснительная записка.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация (ОЭ);

- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики валидации параметров (проверка диапазонов D1, D2, d, L1, L2 и зависимого условия d + 2*S <= D2);

- интеграционное тестирование взаимодействия с API КОМПАС-3D (создание документа детали, построение геометрии, перестроение при изменении параметров);

- нагрузочное тестирование (многократное построение/перестроение модели с различными наборами параметров и контроль времени построения;

- ручное тестирование пользовательского интерфейса (корректность сообщений об ошибках, блокировка/отказ построения при некорректном вводе);

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

  - Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

  - Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый

- Техническое задание;

- Проект системы;

- Пояснительная записка;

- Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

  - Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

- шрифт – Times New Roman 14;

- первая строка – отступ 1,25 см;

- межстрочный интервал – полуторный;

- выравнивание – по ширине;

- перенос слов – автоматический

- перенос слов из прописных букв – отменить.

- ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

- Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск: Эль Контент, 2014. — 176 с.

- ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»

- ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;

- Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

- Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;

- Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 494 с.: ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;

- Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.: «Питер», 2004. – 560с.